## Slide 1: Developing a Software Project
Ing. Saulo Pineda Cubillas

## Slide 2: ¿Qué es un proyecto?
Un proyecto es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, y tiene la característica de ser naturalmente temporal, es decir, que tiene un inicio y un final establecidos, y que el final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto.
PMBOK
Proyecto
Resultado
output
Input
Tiempo
Exitoso
Fracaso

## Slide 4: Partes de un proyecto informático
Proyecto
Inicio
Ejecución
Control
Cierre
Planificación
Documentación Inicial
Project Charter.
Análisis de requerimientos
Requerimientos del Sistema
Entrevista.
Elaboración de doc.
  ANR / PS
Elaboración de Cronograma
Definición de tiempos
Definición de costos
Definición de Inicio y Fin
Elaboración de los equipos de trabajo de acuerdo a sus necesidades
Elaboración de Documentos del proyecto.
Documento detallando de funcionabilidad
Documento especificado de Desarrollo.
Panes de Pruebas
Desarrollo del Sistema
Diseño del sistema
  Base de datos
  Interfaces Gráficas
  Interface de sistema
Control de los avances del proyecto
Ejecución de Pruebas
Implementación o entrega del proyecto
Cierre del proyecto
Aceptación de Producto o servicio

## Slide 5: Orden del día
Project Charter
Conociendo herramientas a utilizar
  GitHub
  Trello
  Bizagi

## Slide 6: Project chárter (acta de constitución de proyecto)
Proyecto
Inicio
El Project Charter, o acta de constitución en español, es el documento que oficializa el inicio del proyecto, nombra oficialmente al director del proyecto, y define los principales objetivos y restricciones que este debe cumplir. Por tanto es uno de los documentos más importantes en las etapas iniciales del proyecto.